# Proposta de Migração de Repositórios para GitHub

## 1. Objetivo

Implementar uma solução para migração dos repositórios atualmente distribuídos nas ferramentas: GitLab (fontes.caixa), Azure DevOps Cloud (dev.azure), Azure DevOps auto-hospedado ( devops.caixa ) e ALM para o GitHub, garantindo preservação completa do histórico, rastreabilidade, governança, auditoria e controle de status.

## 2. Cenário A – Power Apps + SharePoint + Power Automate + Python

### 2.1 Descrição

Neste modelo, a solução utiliza o ecossistema Microsoft 365 como camada de interface e orquestração. Power Apps é utilizado como interface para o usuário, SharePoint como fila e base de auditoria, Power Automate como orquestrador do fluxo, e Python como motor de execução da migração.

### 2.2 Atividades

1. Solicitação via Power Apps e criação de item na lista SharePoint.

2. Power Automate valida os dados, aplica regras e coloca o job em fila (Queued).

3. Python executa migração (mirror clone + push).

4. Atualização de status e logs no SharePoint.

### 2.3 Pontos Fortes

- Integração nativa com Microsoft 365.

- Interface amigável e rápida implementação. ( verificar se temos conhecimento )

- Aprovação e notificações simples.

### 2.4 Pontos Fracos

- Arquitetura com múltiplas camadas. ( verificar se temos os recursos necessários )

- Dependência de Power Automate.

- Debugging distribuído entre ferramentas.

- Escalabilidade mais limitada.

### 2.5 Diagrama do Cenário A

## 3. Cenário B – Python + SQL Server + Power Apps (UI)

### 3.1 Descrição Geral

Neste modelo, toda a lógica de negócio e orquestração é centralizada em Python e SQL Server. Power Apps é utilizado apenas como interface. SQL Server atua como fila e repositório de auditoria. Python ( API e scripts ) executa e controla todo o processamento.

### 3.2 Atividades Macro

1. Usuário solicita migração via PowerApps.

2. PowerApps valida os dados e grava solicitação de migração no SQL Server.

3. API Python monitora requisições de migração.

4. Scripts Python validam a requisição, realizam a migração do repositório e atualizam o status na base de dados ( SQL Server ).

5. O dashboard consulta os dados diretamente da API (Python) ou na base de dados ( SQL Server).

### 3.3 Pontos Fortes

- Arquitetura centralizada e mais simples.

- Maior controle técnico e escalabilidade.

- Melhor controle de concorrência.

- Observabilidade e métricas mais robustas.

- Menor dependência de ferramentas low-code.

### 3.4 Pontos Fracos

- Exige desenvolvimento backend estruturado. (verificar se temos tempo para este desenvolvimento)

- Aprovações precisam ser implementadas manualmente.

- Maior responsabilidade da equipe técnica.

### 3.5 Diagrama do Cenário B

## 4. Comparativo dos Cenários

| Critério | Cenário A ( M365 + Python ) | Cenário B ( Python + SQL Server) |
| --- | --- | --- |
| Simplicidade inicial | Alta | Média |
| Controle técnico | Médio | Alto |
| Escalabilidade | Média | Alta |
| Dependência de ferramentas | Alta | Baixa |
| Performance | Média | Alta |
| Robustez de fila | Média | Alta |

## 5. Conclusão

Ambas as soluções são viáveis. Para um cenário estratégico de longo prazo, a solução baseada em Python + SQL Server tende a oferecer maior robustez, escalabilidade e controle técnico, mantendo o Power Apps como interface corporativa ( análise do ChatGPT ).