Prova de Conceito para migração de repositórios do ALM para SharePoint e GitHub

# Objetivo

Este documento tem como objetivo o planejamento da migração dos repositórios do sistema SINEP, atualmente hospedados no ALM (https://alm.caixa) para GitHub () e SharePoint ().

# Escopo

O escopo desta tarefa é a migração dos seguintes repositórios:

SINEP:

SINEP_AUT:

SINEP_DOC:

SINEP_SRC:

# Premissas e Restrições

Os documentos de sistema/projeto serão migrados para o SharePoint, considerando-se apenas a branch main ou develop (a ser definido pela equipe do projeto). O código-fonte será migrado para o GitHub, com todas as branches existentes no repositório de origem.

# Riscos

Documentos no SharePoint, código no GitHub, ambientes operacionais.

# Matriz de Responsabilidades / Cronograma

  - Definição dos repositórios a serem migrados;

  - Análise dos repositórios selecionados;

    - Definir quais informações precisam ser coletadas e verificar a possibilidade de automação.

    - Verificar tipos de artefatos (documentos, código-fonte);

    - Definição sobre a migração das branches encontradas;

  - Preparação dos repositórios de destino (SharePoint e GitHub);

  - Comunicação com a equipe do projeto sobre janela de indisponibilidade;

  - Criação de scripts para automação (se necessário);

  - Migração dos documentos para o SharePoint;

  - Migração do código-fonte para o GitHub;

  - Validação das migrações;

  - Comunicação com a equipe do projeto sobre liberação dos ambientes;

Para cada atividade, definir o responsável e o resultado (entregável)

# Riscos

Equipe do projeto pode atualizar o ALM após nosso corte e alguns documentos não serão migrados.

# Critérios de Aceite

Documentos no SharePoint, código no GitHub, acessos atualizados, ambientes liberados.

# Conclusão